## Slide 1
Temel Özellikler
  Canlı Müşteri Desteği 7/24
  İkame Araç Desteği
  Dil ve Para Birimi Desteği
  Gelişmiş Güvenlik Özellikleri
  Entegre Harita Servisleri
  Anlık Mesajlaşma
  Fiyat Uyarıları
  Favori Araçlar
  Raporlama ve Analitik
  Kampanyalar ve Rezervasyonlar
Gelişmiş Özellikler
  Gelişmiş Analitik ve Veri Görselleştirme
  AI Destekli Kişiselleştirilmiş Öneriler
  Dijital Cüzdan Desteği
  Unicar Green Filo
  Lojistik Destek Entegrasyonu
Takım ve Roller
  Proje Yöneticisi
  Ürün Yöneticisi
  Mobil Uygulama Geliştirici
  Backend Geliştirici
  Veritabanı Yöneticisi
Kullanılacak Teknolijiler
  Swift UIKİT
  Android Kotlin
  Node.js,
  PostgreSQL,
  Firebase Cloud Messaging (FCM)
Zaman Çizelgesi
2ND MONTH
1ST
MONTH
3RD MONTH
4TH MONTH
5TH MONTHS
6TH MONTH
7TH MONTH
8TH MONTH
Ön Hazırlık Çalışmaları
UI/UX Tasarımları
Mobil Entegrasyon
Test Aşması
Analiz Çalışmaları
Servis ve Altypaı Çalışmaları
WEB Entegresyon
Uygulamanın Canlıya Alınması
UNICAR RENTAL “Yolculuğunuz Bizimle Başlasın!”
%55
Proje Maaliyeti
200.000$ (Total)
  DevOps Mühendisi
  UI/UX Tasarımcısı
  Kalite Güvence Mühendisi
  Güvenlik Uzmanı
  Destek ve Müşteri İlişkileri Uzmanı
%20
%10
%15
DEVELOPMENT
SUPPORT AND TRAINING
MANAGEMENT AND OTHERS
INFRASTRUCTURE AND TECHNOLOGY
  Google Maps API
  JWT (JSON Web Tokens)
  OAuth 2.0, Amazon
  Web Services (AWS)
  Docker Jenkins